**Извещение**

**о проведении запроса котировок**

**№ 3063 от «20» июля 2016 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | |
| Наименование Заказчика | **Открытое акционерное общество**  **«Богдановичский комбикормовый завод»** |
| Местонахождение Заказчика | Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 64 |
| Почтовый адрес Заказчика | Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 64 |
| Адрес электронной почты | [zakupki@combikorm.ru](mailto:zakupki@combikorm.ru) |
| Ответственный | Кунавина Н.Н. |
| Контактный телефон/факс | (34376) 5-56-81 |
| **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА** | |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:  Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:  Качество поставляемых товаров, выполняемых работ и/или оказываемых услуг | **Устройство проезда и разгрузочной площадки, прилегающей к зданию ЦМС 2.**  Количество: 1 объект.  Качество: СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».  Гарантийный срок на качество выполненных Работ составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев, а материалов, изделий срок, установленный их изготовителем, но не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон «Акте о приемке выполненных работ». |
| **МЕСТО И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** | |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 64. |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ и/или оказания услуг | Начало выполнения Работ: 27 августа 2016 года.  Срок выполнения Работ 10 (десять) календарных дней со дня подписания Договора. |
| **ЦЕНА** | |
| Начальная (максимальная) цена договора (без НДС) | 2 468 213 рублей 00 копеек. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В том числе транспортные расходы по доставке материалов, оборудования, техники до места проведения работ.  Кроме того, Заказчик выплачивает Исполнителю НДС. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ и/или оказания услуг | в течение 90 (девяносто) рабочих дней со дня подписания Сторонами «Акта о приёмке выполненных работ» при представлении счета на оплату и счет фактуры.  Безналичный расчет. |
| **УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ И РАССМОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК** | |
| Место подачи закупочной документации на бумажном носителе (1), в графическом виде (2) | 1. Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301. 2. E-mail: [zakupki@combikorm.ru](mailto:zakupki@combikorm.ru); тел/факс (34376) 5-56-81. |
| Дата и время начала подачи закупочной документации (время местное) | «20» июля 2016 г. 15:00 часов |
| Дата и время окончания подачи закупочной документации (время местное) | «25» июля 2016 г. 15:00 часов |
| Котировочные заявки принимаются по форме заказчика | Приложение №1 |
| Подтверждение котировочной заявки | Каждую страницу котировочной заявки подписывает руководитель, либо иное уполномоченное лицо (с приложением доверенности), заверяется печатью участника |
| Антидемпинговые меры | В случае, если в заявке участника содержится предложение с демпинговой ценой (стоимость которого ниже среднеарифметической величины ценовых предложений всех участников более чем на 25 %) Заказчик вправе запросить разъяснения порядка ценообразования такого ценового предложения. |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки | По месту нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания подачи котировочных заявок |
| Контактный телефон/факс для подачи закупочной документации | +7 (34376) 5-56-81 |
| **ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ** | |
| Критерии и порядок оценки котировочных заявок | Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену договора при условии соблюдения требований закупки |
| **ДОКУМЕНТЫ** | |
| Перечень прилагаемых документов участником запроса котировок | *Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:*  Свидетельство СРО 25.1, 25.2, 25.4, 25.6;  Свидетельство о регистрации;  Свидетельство о постановке на налоговый учет;  Выписка из Единого государственного реестра юр. лиц (не позднее шести месяцев на день подачи котировочной заявки);  Справка о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам (выдается в ФНС);  Копия устава;  Приказ и протокол/решение о назначении руководителя;  Реквизиты предприятия (Карточка предприятия).  Доверенность на уполномоченное лицо  Документ, подтверждающий решение (одобрение) крупной сделки или решение о не крупности  Письмо ФНС о переходе на упрощенную систему налогообложения (при условии, что участник не является плательщиком НДС) |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | |
| Нахождение / отсутствие участника запроса котировок в реестрах согласно п. 3 ст. 10 Положения о закупках ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» | Отсутствует. |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупе | По письменному запросу в течение одного рабочего дня с момента поступления запроса.  Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301. |
| **ДОГОВОР** | |
| Срок подписания договора со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок | Договор подписывается Победителем и направляется Заказчику в течение 1 (одного) дня с момента размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте zakupki.gov.ru |
| **ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ** | |
| Форма котировочной заявки | Приложение №1 |
| Решение (одобрение) крупной сделки или решение о не крупности | Приложение №2 |
| Проект договора | Приложение №3 |

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

Председателю комиссии

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

на право заключения договора с

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

на поставку на поставку товаров, выполнения работ и/или оказания услуг.

**Устройство проезда и разгрузочной площадки, прилегающей к зданию ЦМС 2.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (для юридического лица) или  фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица) или место регистрации (для физического лица) |  |
| 3. | Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. | Согласие участника подписать прилагаемый к извещению договор без внесения изменений | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  | | --- | | *(Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)* |   обязуется подписать и исполнить условия договора в полном объеме |
| 6. | Контактная информация: Контактное лицо (Ф.И.О.), номер телефона/факса, мобильный телефон, адрес электронной почты |  |
| 7. | Исполнитель ознакомлен и соответствует требованиям Положения о закупках ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)*  ознакомлено и соответствует требованиям Положения о закупках ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» |
| 8. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ и/или оказания услуг | в течение 90 (девяносто) рабочих дней со дня подписания Сторонами «Акта о приёмке выполненных работ» при представлении счета на оплату и счет фактуры.  Безналичный расчет. |
| 9. | Сроки поставок товаров, выполнения работ и/или оказания услуг | Начало выполнения Работ: 27 августа 2016 года.  Срок выполнения Работ 10 (десять) календарных дней со дня подписания Договора. |
| 10. | Перечень прилагаемых документов участником запроса котировок | *Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:*  Свидетельство СРО 25.1, 25.2, 25.4, 25.6;  Свидетельство о регистрации;  Свидетельство о постановке на налоговый учет;  Выписка из Единого государственного реестра юр. лиц (не позднее шести месяцев на день подачи котировочной заявки);  Справка о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам (выдается в ФНС);  Копия устава;  Приказ и протокол/решение о назначении руководителя;  Реквизиты предприятия (Карточка предприятия).  Доверенность на уполномоченное лицо  Документ, подтверждающий решение (одобрение) крупной сделки или решение о не крупности;  Письмо ФНС о переходе на упрощенную систему налогообложения (при условии, что участник не является плательщиком НДС) |
| 11. | Является ли участник закупки плательщиком НДС (да/нет) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество,**  **ед. изм.** |
| Устройство проезда и разгрузочной площадки, прилегающей к зданию ЦМС 2. | 1 объект |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | **Раздел 1. Дождевая канализация** | | |  |  | | Земляные работы | | |  |  | | 1 | **ТЕР01-01- 009-09** | Разработка грунта в траншеях экскаватором  «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3  грунта | 0,005 | | 2 | **ТЕР01-02- 057-03** | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3  грунта | 0,0015 | | 3 | **ТЕР01-02- 061-01** | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3  грунта | 0,001 | | 4 | **ТЕР01-01- 034-02** | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3  грунта | 0,006 | | 5 | **ТЕР01-02- 005-01** | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3  уплотнен ного грунта | 0,006 | | 6 | **ТЕР01-01- 034-03** | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3( пазух колодцев) | 1000 м3  грунта | 0,001 | | Монтажные работы | | | | | | 11 | **ТЕР22-01- 021-06** | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 1 км трубопро вода | 0,002 | | 12 | **Прайс** | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-80 d225\*13.44 SDR17 по ГОСТ 18599-2001  *ПЗ=1447,87/1,18/6,989\*1,02\*1,003* | м | 2 | | 13 | **ТЕР23-04- 008-01** | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | 1 врезка | 1 | | Дождеприемные колодцы Д1 1 | | | | | | 14 | **ТЕР23-03- 007-03** | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3  кирпичн ых, бетонны х и железоб етонных конструк ций | 0,1731 | | 15 | **ТССЦ-101- 2537** | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 1 | | 18 | **ТЕР46-03- 010-03** | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100  отверсти й | 0,04 | | 19 | **ТЕР23-01- 003-03** | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопро вода | 0,0079 | | Переустройство горловины существующего колодца | | | | | | 20 | **ТЕРр66-8-1** | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 1 | | 21 | **ТЕР23-03- 001-03** | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3  железоб етонных и бетонны х конструк ций колодца | 0,002 | | 22 | **ТССЦ-101- 2536** | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 | | **Раздел 2. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ПД-3\*(S=1340М2)** | | | | | | 24 | **ТЕР01-01- 022-02** | Разработка грунта в траншеях экскаватором  «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3  грунта | 0,563 | | 27 | **ТССЦпг-03- 21-01-005** | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 447,06  *205,86+241,2* | | 28 | **ТЕР27-04- 006-01** | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2  основани я | 1,34 | | 29 | **ТЕР27-04- 006-04** | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04 006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2  основани я | 1,34 | | 30 | **ТЕР27-06- 026-01** | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,072  *0,8\*1340/1000* | | 31 | **ТЕР27-06- 020-03** | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2  покрытия | 1,34  *1340 / 1000* | | 32 | **ТЕР27-06- 021-03** | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2  покрытия | 1,34  *1340 / 1000* | | 33 | **ТЕР27-06- 020-01** | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2  покрытия | 1,34  *1340 / 1000* | | 34 | **ТЕР27-06- 021-01** | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2  покрытия | 1,34  *1340 / 1000* | | 35 | **ТЕР27-02- 010-02** | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м  бортовог о камня | 0,93 | | 36 | **ТССЦ-403- 8021** | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 93 | | **ВСЕГО без НДС:** | | | |  | | |

В том числе транспортные расходы по доставке материалов, оборудования, техники до места проведения работ.

Качество: СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Гарантийный срок на качество выполненных Работ составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев, а материалов, изделий срок, установленный их изготовителем, но не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон «Акте о приемке выполненных работ».

Качество материалов, и выполненных работ соответствует требованиям Заказчика и требованиям нормативно-технической документации изготовителя на материалы.

Председателю комиссии по размещению заказа

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

О.В. Хамьянову

Настоящей Справкой подтверждаем, что сделка на поставку товара / оказание услуг/ выполнение работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (к извещению № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.) на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для нужд ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» не является / является для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование участника)* крупной сделкой в соответствии с:

(*ссылка на закон выбирается в зависимости от организационно правовой формы участника)*

ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», либо - в соответствии с со ст.46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(*Подпись) (расшифровка подписи)*

М.П.

на фирменном бланке Участника

ДОГОВОР №

г. Богданович «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Свидетельства СРО № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на предусмотренные настоящим Договором работы (наименование выдавшей организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), с другой стороны,

совместно и по отдельности, именуемые в дальнейшем, соответственно, «Стороны» и «Сторона», на основании Протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение подрядных работ (далее - «Работы») по устройству проезда и разгрузочной площадки прилегающей к зданию ЦМС 2, расположенного по адресу Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана Разина, 64 (далее – «Объект) в соответствии с Приложением № 1 (Смета) к настоящему Договору.

1.2.Наименование, количество работ, их стоимость, а также используемые материалы указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.3. Подрядчик выполняет указанные в Договоре Работы в соответствии с действующими нормами и правилами, ГОСТами, техническими регламентами, а также в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами, регулирующими строительную и иную деятельность на территории Российской Федерации.

1.4. Работа по Договору выполняется из материалов, изделий Подрядчика, который несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий, а также за предоставление материалов, изделий обремененных правами третьих лиц. Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы, изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Назначить в трехдневный срок с момента подписания Договора представителей Заказчика, ответственных за выполнение Работ по Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.2. Передать Подрядчику в установленном порядке в течение 3 (Трех) календарных дней со дня подписания Договора строительную площадку по «Акту приема-передачи строительной площадки»

2.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

2.1.4. Своевременно произвести приемку выполненных Работ в соответствии с условиями Договора, подписать «Акты о приемке выполненных работ».

2.1.5. Своевременно произвести оплату выполненных и принятых Работ в соответствии с условиями Договора.

2.1.6. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора.

2.2 Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.2.2. Требовать от Подрядчика своевременного и полного исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

2.2.3. Осуществлять координацию работы Подрядчика.

2.2.4. В случае превышения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа от исполнения Договора.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Назначить в трехдневный срок с момента подписания Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.3.2. В трехдневный срок с момента подписания Договора принять от Заказчика по «Акту приема-передачи на строительную площадку».

2.3.3. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и сдать их Заказчику в установленном порядке.

2.3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее качество работ, достоверность объемов и стоимости работ, включенных в «Акты о приемке выполненных работ»

2.3.5. Выполнить Работы с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, предусмотренные в действующих в Российской Федерации ГОСТ, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», применяемых в строительстве.

2.3.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала Работ:

• оборудовать прилегающую к Объекту территорию ограждением с допустимым допуском к размеру 3 (три) метра.

2.3.7. Складирование мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ Подрядчиком, осуществлять в специализированные контейнеры, место установки которых согласовать с Заказчиком, а также своевременно осуществлять вывоз мусора с территории Объекта. В процессе производства Работ осуществлять ежедневную, а по завершению - окончательную уборку рабочих мест от остатков строительных материалов, изделий и отходов, образовавшихся в процессе производства Работ Подрядчиком. В случае невыполнения данного обязательства Стороны составляют соответствующий акт. При подписании или отказе Подрядчика от подписания вышеуказанного акта Заказчик вправе привлечь специализированную организацию по уборке остатков строительных материалов, отходов и вывозу мусора, удерживая затраченные средства при взаиморасчетах с Подрядчиком.

2.3.8. Своевременно обеспечивать Работы необходимыми материально-техническими ресурсами, необходимыми для технологичного ведения строительно-монтажных работ, осуществлять своими силами их доставку, разгрузку, подъем, складирование и хранение. Нести полную ответственность за переданное на период производства Работ Заказчиком имущества.

2.3.9. Предоставить на поставляемые для производства Работ материалы, изделия сертификаты соответствия, другие документы, подтверждающие их надлежащее качество и соответствие условиям настоящего Договора. Применение на Объекте строительных материалов и изделий без вышеназванных документов не допускается. Копии вышеназванных документов представить Заказчику по факту поставки на объект. Применяемые Подрядчиком материалы, отличные от предусмотренных условиями настоящего Договора, должны быть письменно согласованы с Заказчиком, сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации.

2.3.10. Нести ответственность за риск случайной гибели объекта или части выполненных Работ до подписания «Акта о приемке выполненных работ».

2.3.11. По окончанию действия Договора вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания «Акта о приемке выполненных работ» за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество Подрядчика.

2.3.12. Своевременно, в установленные сроки, исполнять предписания и указания государственных надзорных органов и службы технического контроля Заказчика в части безопасных методов ведения строительства, производства работ, качества работ, используемых материалов и изделий.

2.3.13. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

• ошибок в сметной документации, влекущих выполнение дополнительных работ, не предусмотренных Договором, но необходимых для выполнения на Объекте в целях обеспечения его прочностных, санитарно-гигиенических и эксплуатационных показателей;

• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

• иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Заказчик обязан не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней рассмотреть обращение Подрядчика и в тот же срок выдать решение.

Подрядчик лишается права претендовать на оплату дополнительных работ, связанных с наличием вышеизложенных причин и обстоятельств, если он заблаговременно в письменной форме не сообщил об их наличии Заказчику.

2.3.14. Незамедлительно информировать Заказчика об аннулировании допуска на строительную деятельность или ее приостановки на срок более 2 (Двух) недель, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на производство Работ.

2.3.15. Сдать Заказчику в сроки, предусмотренные Договором, законченные Работы по «Акту о приемке выполненных работ».

2.3.16. В случае повреждения в процессе выполнения Работ конструкций, сооружений, Объекта и прочих имущества Заказчика устранить повреждения за свой счёт. До момента устранения повреждений Заказчик имеет право приостановить все взаиморасчёты с Подрядчиком.

2.3.17. Оформлять необходимые наряды-допуски. Нести ответственность за точное соблюдение всех нормативов, предусмотренных российским законодательством, регулирующих условия труда рабочих, служащих Подрядчика.

2.3.18. За свой счет осуществлять медицинское страхование своих работников от несчастных случаев во время производства работ по Договору.

2.3.19. Обеспечить противопожарную безопасность на месте проведения работ. Места проведения работ должны быть оснащены достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

2.3.20. Гарантировать освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебными искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями со смертельными исходами в процессе выполнения Работ Подрядчиком.

2.3.21. Нести материальную ответственность за ущерб, нанесенный по вине Подрядчика объекту, другой собственности Заказчика или третьим лицам.

2.3.22. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета Договора в объеме более 10% от цены Договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяется объём требуемых дополнительных работ, сроки их выполнения и условия их оплаты.

2.3.23. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению Договора.

2.3.24. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.25. При проведении Работ не препятствовать движению автотранспорта и людей за пределами строительной площадки.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Досрочно выполнить обязательства по Договору.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Общая цена Работ, выполняемых по Договору, определена на основании Сметы (Приложение № 1 к Договору), и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т. ч. НДС (18%) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

3.2. Общая цена Работ может быть изменена в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

3.3. Подрядчик самостоятельно, на свой риск производит расчеты с поставщиками строительных материалов, изделий.

3.4. Расчёт за выполненные и принятые Работы Заказчик производит в течение 90 (девяносто) рабочих дней со дня подписания Сторонами «Акта о приёмке выполненных работ» при представлении Подрядчиком счета на оплату и счет фактуру.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ Подрядчика считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Изменение общей цены Работ, порядка и способов расчетов Стороны оформляют дополнительным соглашением к Договору.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки работ

4.1. Начало выполнения Работ: 27 августа 2016 года. Срок выполнения Работ 10 (десять) календарных дней со дня подписания настоящего Договора

Работы считаются выполненными в полном объеме с даты подписания Сторонами «Акта о приёмке выполненных работ».

4.2. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

4.2.1. Подрядчик в течение 5 (Пяти) дней с момента окончания работы направляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ». Одновременно с вышеуказанным документом передается документация, подтверждающая качество примененных материалов, изделий, соответствие их условиям настоящего Договора. При не предоставлении (несвоевременном предоставлении) Подрядчиком вышеуказанных документов выполненные Работы к рассмотрению не принимаются.

4.2.2. При соблюдении Подрядчиком условий, изложенных в п. 4.2.1. Договора, Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассматривает представленный «Акт о приемке выполненных работ», в этот же срок при необходимости назначает представителю Подрядчика время для приемки предъявленных к приемке работ непосредственно на объекте.

4.2.3. При отсутствии нарушений и дефектов выполненных работ, Заказчик визирует «Акт о приемке выполненных работ». При наличии нарушений и/или дефектов в этот же срок Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

4.2.4. Записи на формах «Актов о приемке выполненных работ» о наличии нарушений в объемах, качестве включенных в них работ, выполненные Заказчиком, имеют силу мотивированного отказа, и после вручения Подрядчика являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

4.2.5. После устранения нарушений и дефектов, изложенных в мотивированном отказе Заказчика, Подрядчик повторно представляет техническому надзору исправленный «Акт о приемке выполненных работ» для проверки.

4.2.6. Заказчик и Подрядчик совместно в пятидневный срок проверяют устранение ранее указанных нарушений, после чего Заказчик визирует «Акты о приемке выполненных работ».

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей цены Работ по Договору.

5.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку, в том числе:

• за задержку устранения дефектов в работах относительно сроков, предусмотренных в «Акте о приемке выполненных работ», неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятых процента) от общей цены Работ по Договору за каждый день просрочки от общей цены Работ по Договору;

• в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока (раздел 6 Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 % (Пяти процентов) от общей цены Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору;

• в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к указанным лицам имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком платежных обязательств, предусмотренных п. 3.4. Договора, Подрядчик вправе предъявить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, но не более 5% (Пяти процентов) от стоимости подлежащих оплате Работ.

5.5. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, делающими его непригодным для использования, Заказчик вправе:

• требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком;

• привлечь для устранения недостатков третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика;

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6. Гарантии качества

6.1. Гарантийный срок на качество выполненных Работ составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев, а материалов, изделий срок, установленный их изготовителем, но не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон «Акте о приемке выполненных работ».

6.2. Подрядчик гарантирует при условии правильной эксплуатации Объекта своевременное устранение за свой счет дефектов и недостатков, выявленных в период гарантийного срока.

6.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, Заказчик, совместно с Подрядчиком составляет Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты по устранению Подрядчиком дефектов и недостатков за свой счёт. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения дефектов и недостатков.

6.4. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения извещения о составлении Рекламационного акта направить своего представителя.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта Заказчик либо иное лицо, к которому перейдут права на Объект (часть Объекта), составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика.

6.6. Если Подрядчик не устраняет дефекты и недостатки в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

6.7. Дефекты и недостатки, допущенные Подрядчиком и выявленные в гарантийный срок, устраняются за счет Подрядчика, а также им оплачиваются в 100% объеме все сопутствующие работы, выполнение которых является необходимым условием для устранения дефектов и недостатков, допущенных Подрядчиком.

6.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения дефектов и недостатков и продлевается на период устранения дефектов и недостатков.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. обстоятельств чрезвычайного характера, которые не могли быть известны Сторонам на момент заключения Договора и которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами, в том числе (но не ограничиваясь): изменения законодательной базы РФ, война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств; восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война; бунт, волнения, беспорядки и забастовки; обнаружение на Объекте боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, археологических ценностей; природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.

7.2. Если одна из Сторон не в состоянии исполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (Десяти) дней уведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, исполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. После направления уведомления Сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения исполнения Договора или его прекращения.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров.

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии.

8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

8.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу Стороны несут поровну, если она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика.

9. Срок действия Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2015 года.

9.2. Отношения Сторон по Договору прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его продлений.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению обеих Сторон, так и по требованию одной из Сторон.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем и внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, в следующих случаях:

• при нарушении Подрядчиком более чем на 10 (Десять) рабочих дней сроков выполнения Работ;

• при внесении без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменений в Работы, увеличивающих стоимость и/или сроки окончания Работ;

• при нарушении Подрядчиком сроков начала Работ более чем на 30(Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

• при систематическом несоблюдении Подрядчиком требований настоящего Договора, строительных норм и правил производства строительно-монтажных работ, действующих на территории Российской Федерации,

• при аннулировании или приостановке действия «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на срок более чем на 2(Две) недели, издании актов государственных органов Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство Работ.

10.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора. Расторжение Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов по уже исполненным обеими Сторонами обязательствам.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

11.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

11.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по Договору; не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.4. Требования п. 11.3 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях предусмотренных законом.

11.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11.6. Приложения к Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –Смета или Гранд-Смета

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».

ИНН 6605002100, КПП 660850001 ИНН /КПП

ОГРН 1026600705790, ОКПО 04537234 ОГРН,ОКПО

Место нахождения: 623537, Свердловская обл., Место нахождения:

г. Богданович, ул. Степана Разина, 64.

р/с № 40702810800090000244, р/с

в филиале АКБ «Легион» ОАО г. Екатеринбург

к/с 30101810300000000955, к/с

БИК 046551955 БИК

Тел: (34376) 5-56-78 Телефон

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Буксман \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М. П. М. П.

Приложение № 1

к договору № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦМС 2

*(наименование стройки)*

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство проезда и разгрузочной площадки прилегшающих к зданию ЦМС 2

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость строительных работ Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

руб.

руб.

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Дождевая канализация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР01-01- 009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором  «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3  грунта | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02- 057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3  грунта | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-02- 061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3  грунта | 0,001 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕР01-01- 034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3  грунта | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-02- 005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3  уплотнен ного грунта | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-01- 034-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3( пазух колодцев) | 1000 м3  грунта | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕР22-01- 021-06 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 1 км трубопро вода | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прайс | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-80 d225\*13.44 SDR17 по ГОСТ 18599-2001  *ПЗ=1447,87/1,18/6,989\*1,02\*1,003* | м | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР23-04- 008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | 1 врезка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дождеприемные колодцы Д1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕР23-03- 007-03 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3  кирпичн ых, бетонны х и железоб етонных конструк ций | 0,1731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТССЦ-101- 2537 | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР46-03- 010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100  отверсти й | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР23-01- 003-03 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопро вода | 0,0079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переустройство горловины существующего колодца | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ТЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР23-03- 001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3  железоб етонных и бетонны х конструк ций колодца | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТССЦ-101- 2536 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ПД-3\*(S=1340М2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ТЕР01-01- 022-02 | Разработка грунта в траншеях экскаватором  «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3  грунта | 0,563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТССЦпг-03- 21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 447,06  *205,86+241,2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ТЕР27-04- 006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2  основани я | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-04- 006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04 006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03  *(* | 1000 м2  основани я | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-06- 026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,072  *0,8\*1340/1000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-06- 020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2  покрытия | 1,34  *1340 / 1000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР27-06- 021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2  покрытия | 1,34  *1340 / 1000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-06- 020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2  покрытия | 1,34  *1340 / 1000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР27-06- 021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2  покрытия | 1,34  *1340 / 1000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | ТЕР27-02- 010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м  бортовог о камня | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТССЦ-403- 8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стесненность 5% | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете без НДС 18% | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Всего с НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ Коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**(Сумма прописью)**

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*